企业级知识库RAG系统

项目规划书与Claude Code对话指令

版本：v1.0  |  日期：2026年7月  |  密级：内部

⚠️ 重要提示：本项目的所有代码提交（Git Commit）必须由人工完成，
Claude Code仅作为辅助开发工具，不直接执行任何Git操作。

目  录

第一部分：项目总览与目标

第二部分：系统架构设计

第三部分：技术栈选型

第四部分：核心模块详细设计

第五部分：数据流与处理流程

第六部分：安全与权限体系

第七部分：部署与运维方案

第八部分：评估与监控体系

第九部分：项目排期与里程碑

第十部分：给Claude Code的完整对话指令

# 第一部分：项目总览与目标

## 1.1 项目背景

本项目旨在构建一个面向企业级场景的知识库检索增强生成（RAG）系统。系统将整合用户期末课程资料、学术论文、技术文档等多源异构数据，通过先进的文档解析、智能分块、混合检索与重排序技术，为用户提供精准、可溯源的知识问答服务。区别于Demo级别的原型系统，本系统从设计之初即考虑生产环境的可用性、安全性、可扩展性与可维护性。

## 1.2 核心目标

支持多格式文档（PDF、DOCX、PPTX、Markdown、TXT、代码文件）的自动解析与结构化入库

实现基于RBAC的细粒度权限控制，确保不同用户/部门只能访问授权范围内的知识

构建完整的审计日志体系，满足企业合规要求（日志留存>=180天，不可删除仅可归档）

采用混合检索（Dense + Sparse + Rerank）策略，检索准确率目标>=85%

支持增量更新与版本管理，文档变更后自动触发重新索引

系统响应延迟P99 < 2s，支持并发用户>=100

提供完整的可观测性（Metrics、Logs、Traces）

## 1.3 非目标（明确排除）

为避免范围蔓延，以下功能不在本次迭代范围内：

多模态RAG（图片、视频、音频的检索与生成）—— 可作为二期扩展

Graph RAG（知识图谱增强检索）—— 数据量达到10万+文档后考虑引入

Agentic RAG（多步推理、工具调用）—— 基础RAG稳定运行后再评估

实时协作编辑功能

## 1.4 用户画像

| 角色 | 核心需求 | 权限范围 |
| --- | --- | --- |
| 普通用户 | 快速检索课程资料、获取精准答案 | 公开知识库 + 所属部门知识库 |
| 部门管理员 | 管理本部门文档、查看检索统计 | 本部门全部文档 + 用户管理 |
| 系统管理员 | 全局配置、审计日志查看、权限分配 | 全部功能 |

# 第二部分：系统架构设计

## 2.1 整体架构（分层设计）

系统采用分层架构设计，共六层，每层职责清晰、接口明确，便于独立开发、测试与扩展。

| 层级 | 模块 | 技术选型 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 接入层 | Web UI / API Gateway | Next.js 15 + FastAPI | 用户交互、请求路由、限流熔断 |
| L2 鉴权层 | Auth & RBAC | JWT + Casbin | 身份认证、权限校验、会话管理 |
| L3 业务层 | RAG Core Service | Python FastAPI | 文档管理、检索编排、问答生成 |
| L4 检索层 | Hybrid Search Engine | Qdrant + BM25 | 向量检索、关键词检索、重排序 |
| L5 数据层 | Document Store & Cache | PostgreSQL + Redis | 元数据存储、会话缓存、任务队列 |
| L6 基础设施层 | Observability & Deploy | Docker + Prometheus + Grafana | 监控告警、日志收集、容器编排 |

## 2.2 核心数据流

系统存在两条核心数据流：

【数据入库流（离线/异步）】

用户/管理员上传文档 -> API Gateway接收

文档进入异步处理队列（Celery + Redis）

文档解析器识别格式并提取结构化内容

智能分块器按文档类型选择分块策略

Embedding模型生成向量表示

向量与元数据一并写入Qdrant（按部门分组）

文档元数据写入PostgreSQL，建立版本记录

【问答检索流（在线/同步）】

用户提交问题 -> JWT鉴权 -> RBAC权限校验

查询重写（Query Rewriting）：扩展同义词、纠正拼写

并行执行：Dense向量检索（Qdrant）+ Sparse关键词检索（BM25）

结果融合（RRF算法）-> 重排序（Cross-Encoder）

权限过滤：根据用户角色过滤无权访问的文档片段

构建Prompt（系统指令 + 检索上下文 + 用户问题）

LLM生成答案 -> 返回带引用来源的响应

全链路日志写入审计表

## 2.3 权限控制架构

权限控制贯穿数据入口、存储、检索和回答生成的完整链路，采用多层级RBAC模型：

知识库级权限：用户可访问哪些知识库（公开/部门/个人）

文档级权限：文档的密级（公开/内部/机密/绝密）与黑白名单

切片级权限：向量入库时强制绑定 vec_group_id、dept_owner、secret_level

检索过滤：查询时自动附加权限过滤条件，无权内容零召回

# 第三部分：技术栈选型

## 3.1 后端服务

| 组件 | 选型 | 版本 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| Web框架 | FastAPI | >=0.115 | 异步高性能、自动OpenAPI文档、Python生态成熟 |
| ORM | SQLAlchemy 2.0 + Alembic | >=2.0 | 类型安全、迁移管理、支持PostgreSQL |
| 任务队列 | Celery + Redis | Celery>=5.4 | 异步文档处理、定时任务、结果缓存 |
| 缓存 | Redis | >=7.0 | 会话存储、速率限制、检索结果缓存 |
| 配置管理 | Pydantic Settings + python-dotenv | >=2.0 | 类型安全的环境变量管理 |

## 3.2 向量数据库与检索

| 组件 | 选型 | 版本 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 向量数据库 | Qdrant | >=1.10 | 开源、高性能HNSW索引、原生混合检索、多租户Namespace隔离 |
| 稀疏检索 | BM25 (rank-bm25) | >=0.2 | 精确关键词匹配、低成本、与Dense互补 |
| Embedding模型 | BAAI/bge-m3 | 本地部署 | 多语言、多粒度、8192上下文、MTEB高分、可本地部署 |
| 重排序模型 | BAAI/bge-reranker-v2-m3 | 本地部署 | 交叉编码器、精度高、与Embedding同生态 |

## 3.3 文档解析

| 格式 | 解析库 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| PDF | pymupdf (fitz) + pdfplumber | >=1.24 | 优先提取原生文本，扫描版 fallback 到 OCR |
| DOCX/DOC | python-docx | >=1.1 | 保留标题层级、表格结构 |
| PPTX | python-pptx | >=1.0 | 按幻灯片分页，提取备注 |
| Markdown | markdown + frontmatter | 标准库 | 解析YAML frontmatter为元数据 |
| 代码文件 | tree-sitter | >=0.22 | AST解析，按函数/类级别分块 |

## 3.4 LLM接入

LLM采用统一抽象层设计，支持多供应商切换，当前配置使用MiMo API（Anthropic兼容端点）：

# 配置示例（.env）
LLM_PROVIDER=anthropic
LLM_BASE_URL=https://api.xiaomimimo.com/anthropic
LLM_API_KEY=sk-xxx
LLM_MODEL=mimo-v2-pro
LLM_MAX_TOKENS=4096
LLM_TEMPERATURE=0.3

封装统一接口：generate(prompt, context, system_prompt) -> response

支持流式输出（SSE）与同步输出两种模式

内置重试机制（指数退避，最多3次）

预留OpenAI、本地Ollama等适配器接口

## 3.5 前端

Next.js 15 (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS

状态管理：Zustand（轻量、无样板代码）

UI组件：shadcn/ui + Radix UI primitives

Markdown渲染：react-markdown + remark-gfm

文件上传：react-dropzone + 进度条

# 第四部分：核心模块详细设计

## 4.1 文档解析引擎（Document Parser）

文档解析是RAG系统的第一道关卡，解析质量直接决定后续分块与检索效果。采用策略模式（Strategy Pattern）设计，每种文档格式对应一个解析器实现类。

【核心设计】

# app/core/parsers/base.py
from abc import ABC, abstractmethod
from dataclasses import dataclass
from typing import List, Optional

@dataclass
class ParsedDocument:
    title: str
    content: str
    metadata: dict
    sections: List[dict]
    tables: List[dict]
    source_path: str

class BaseParser(ABC):
    supported_extensions: List[str] = []

    @abstractmethod
    async def parse(self, file_path: str) -> ParsedDocument:
        pass

【PDF解析器特殊处理】

Step 1: 使用pymupdf提取原生文本和布局信息（bbox坐标）

Step 2: 若原生文本为空或比例<30%，判定为扫描件，调用OCR（Tesseract/paddleocr）

Step 3: 识别表格区域，使用pdfplumber提取结构化表格数据

Step 4: 识别标题层级（通过字体大小、粗体、编号规则推断）

Step 5: 输出带层级结构的sections列表，供后续分块器使用

## 4.2 智能分块引擎（Chunking Engine）

分块策略是RAG系统中最关键的调参点。根据2026年行业最佳实践，采用文档类型感知的分块策略，而非单一固定大小分块。

【分块策略矩阵】

| 文档类型 | 分块策略 | Chunk Size | Overlap | 特殊处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用文本 | RecursiveCharacter | 512 tokens | 50 tokens (10%) | 按段落->句子->字符层级切分 |
| 技术文档/Markdown | MarkdownHeader | 512-1024 tokens | 128 tokens | 按标题层级切分，保留heading元数据 |
| 法律/合同 | Semantic | 200-1200 tokens | 动态 | 按语义边界切分，条款级别完整性 |
| 代码文件 | AST-based | 函数/类级别 | 0 | tree-sitter解析AST，按函数/类/模块切分 |
| 表格数据 | Table-aware | 整表 | 0 | 表格作为整体chunk，不跨行切分 |

【分块核心实现】

# app/core/chunking/recursive_splitter.py
from langchain.text_splitter import RecursiveCharacterTextSplitter

class DocumentAwareSplitter:
    def __init__(self):
        self.splitters = {
            "text": RecursiveCharacterTextSplitter(
                chunk_size=512, chunk_overlap=50,
                separators=["\n\n", "\n", ". ", " ", ""]
            ),
            "markdown": MarkdownHeaderTextSplitter(...),
            "code": ASTCodeSplitter(),
        }

    def split(self, parsed_doc: ParsedDocument) -> List[Chunk]:
        strategy = self._detect_strategy(parsed_doc)
        splitter = self.splitters[strategy]
        chunks = splitter.split(parsed_doc)
        for i, chunk in enumerate(chunks):
            chunk.metadata.update({
                "doc_id": parsed_doc.metadata["doc_id"],
                "chunk_index": i,
                "total_chunks": len(chunks),
                "source_section": chunk.section_heading,
            })
        return chunks

## 4.3 混合检索引擎（Hybrid Search Engine）

纯向量检索在精确匹配（如ID、代码、专有名词）上表现不佳，因此采用Dense + Sparse + Rerank的三级检索架构。

【检索流程】

# app/core/retrieval/hybrid_search.py
async def hybrid_search(
    query: str, user: User, top_k: int = 10
) -> List[RetrievedChunk]:

    # Step 1: 查询重写
    rewritten_queries = await query_rewriter.expand(query)

    # Step 2: 并行检索
    dense_results = await vector_search(rewritten_queries, top_k=50)
    sparse_results = await bm25_search(query, top_k=50)

    # Step 3: 结果融合（Reciprocal Rank Fusion）
    fused = rrf_fusion(dense_results, sparse_results, k=60)

    # Step 4: 权限过滤
    filtered = apply_rbac_filter(fused, user)

    # Step 5: 重排序
    reranked = await reranker.rerank(query, filtered, top_n=top_k)

    return reranked

【RRF融合公式】

# Reciprocal Rank Fusion
score = sum(1 / (k + rank_i) for each result list)
# k=60为经验值，平衡dense和sparse的贡献
# 最终按score降序排列

【权限过滤实现】

# 在Qdrant查询中注入权限过滤条件
filter_condition = models.Filter(
    must=[
        models.FieldCondition(
            key="dept_owner",
            match=models.MatchAny(any=user.accessible_departments)
        ),
        models.FieldCondition(
            key="secret_level",
            range=models.Range(lte=user.max_secret_level)
        ),
    ]
)

# 第五部分：数据流与处理流程

## 5.1 文档入库完整流程

文档从上传到可检索，经历以下完整链路：

| 步骤 | 处理单元 | 输入/输出 | 关键操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | API Gateway | File -> TaskID | 接收文件，校验格式/大小，生成任务ID返回 |
| 2 | Celery Worker | TaskID -> Job | 将任务放入队列，状态=PROCESSING |
| 3 | Document Parser | File -> ParsedDocument | 格式识别 -> 文本提取 -> 结构化解析 |
| 4 | Metadata Enricher | ParsedDocument -> EnrichedDoc | 注入权限元数据、标签、密级 |
| 5 | Chunking Engine | EnrichedDoc -> List[Chunk] | 按类型选择分块策略，生成chunk |
| 6 | Embedding Service | List[Chunk] -> List[Vector] | BAAI/bge-m3生成768维向量 |
| 7 | Vector Store | List[Vector] -> Stored | 写入Qdrant，按部门分组，绑定权限字段 |
| 8 | Metadata Store | DocMeta -> PostgreSQL | 文档元数据、版本、索引状态持久化 |

## 5.2 问答检索完整流程

用户提问到获得答案的完整链路：

| 步骤 | 处理单元 | 输入/输出 | 关键操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | API Gateway | Query + JWT -> AuthRequest | JWT解码，提取user_id和roles |
| 2 | Auth Middleware | AuthRequest -> ValidatedUser | 校验token有效性，查询用户权限 |
| 3 | Query Processor | Query -> RewrittenQueries | 拼写纠正、同义词扩展、意图识别 |
| 4 | Dense Search | QueryVector -> Top50 | Qdrant向量检索，带权限过滤 |
| 5 | Sparse Search | Query -> Top50 | BM25关键词检索，PostgreSQL全文索引 |
| 6 | Fusion Engine | Top50+Top50 -> Top30 | RRF算法融合，去重 |
| 7 | Reranker | Top30 -> Top5 | BAAI/bge-reranker-v2-m3交叉编码器重排 |
| 8 | Prompt Builder | Top5 + Query -> Prompt | 构建系统指令+检索上下文+用户问题 |
| 9 | LLM Generator | Prompt -> Answer | 流式生成，带引用标记[citation:doc_id:chunk_id] |

## 5.3 增量更新机制

文档更新时，系统需要智能判断变更范围，避免全量重建索引：

内容级变更检测：对比新旧文档的chunk哈希，仅更新变更的chunk

版本管理：每个文档保留历史版本，支持版本回滚

索引重建策略：小变更->增量更新；大变更->滚动重建（分片轮流重建，保证服务可用）

变更通知：文档更新后，自动通知订阅了该知识库的用户

# 增量更新逻辑
async def incremental_update(doc_id: str, new_file: bytes):
    old_chunks = await get_chunks_by_doc(doc_id)
    new_parsed = await parser.parse(new_file)
    new_chunks = await chunker.split(new_parsed)

    changed_indices = []
    for i, (old, new) in enumerate(zip(old_chunks, new_chunks)):
        if old.content_hash != new.content_hash:
            changed_indices.append(i)

    for idx in changed_indices:
        await vector_store.update_chunk(doc_id, idx, new_chunks[idx])

    await version_store.create_version(doc_id, changed_indices)

# 第六部分：安全与权限体系

## 6.1 认证机制

JWT Token认证：Access Token（15分钟有效期）+ Refresh Token（7天有效期）

密码策略：最小8位，必须包含大小写字母+数字+特殊字符，bcrypt哈希存储

登录安全：失败5次锁定15分钟，支持双因素认证（TOTP）

API安全：Rate Limiting（按用户等级分配配额），防止暴力破解

## 6.2 RBAC权限模型

采用五维权限模型，确保细粒度控制：

| 维度 | 控制粒度 | 实现方式 |
| --- | --- | --- |
| 知识库维度 | 用户可访问哪些知识库 | user_kb_permission表，多对多关系 |
| 文档维度 | 文档的密级与可见范围 | doc_permission表：secret_level + whitelist + blacklist |
| 切片维度 | 向量检索时的自动过滤 | Qdrant payload中存储dept_owner、secret_level、whitelist |
| 操作维度 | 读/写/删/管理权限 | Casbin策略：p, role, resource, action |
| 数据维度 | 字段级脱敏 | 查询结果中自动脱敏敏感字段 |

## 6.3 审计日志体系

审计日志是企业合规的核心要求，必须记录完整的检索链路：

# 审计日志表结构（PostgreSQL）
CREATE TABLE audit_logs (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    request_id VARCHAR(64) NOT NULL,
    user_id VARCHAR(64) NOT NULL,
    role VARCHAR(32) NOT NULL,
    action VARCHAR(32) NOT NULL,
    prompt_hash VARCHAR(64),
    response_truncated BOOLEAN,
    knowledge_used JSONB,
    retrieved_docs JSONB,
    permission_filter_applied BOOLEAN,
    filtered_count INTEGER,
    latency_ms INTEGER,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
    ip_address INET,
    user_agent TEXT
);

CREATE INDEX idx_audit_user_time ON audit_logs(user_id, created_at);
CREATE INDEX idx_audit_request ON audit_logs(request_id);

日志不可删除：仅支持标记归档，符合等保2.0日志留存180天要求

敏感信息脱敏：prompt存储SHA256哈希，不存储原始内容

全链路追踪：request_id贯穿前端->API->检索->LLM->响应

管理后台支持按日期、用户、关键词、知识库来源筛选导出CSV

## 6.4 数据安全

传输加密：全站HTTPS（TLS 1.3），API通信强制SSL

存储加密：PostgreSQL启用透明数据加密（TDE），Redis启用TLS

向量隔离：Qdrant按部门创建独立Collection，物理隔离不同部门数据

备份策略：每日全量快照 + WAL实时增量备份，保留7天，跨区域复制

# 第七部分：部署与运维方案

## 7.1 部署架构

采用Docker Compose进行容器化部署，适合中小规模生产环境。大规模场景可迁移至Kubernetes。

# docker-compose.yml 核心服务
version: '3.8'
services:
  api:
    build: ./backend
    ports: ["8000:8000"]
    env_file: .env
    depends_on: [postgres, redis, qdrant]
    deploy:
      replicas: 2
      resources:
        limits: {cpus: '2.0', memory: 2G}

  worker:
    build: ./backend
    command: celery -A app.celery worker -l info -c 4
    env_file: .env
    depends_on: [postgres, redis, qdrant]
    deploy:
      resources:
        limits: {cpus: '4.0', memory: 4G}

  frontend:
    build: ./frontend
    ports: ["3000:3000"]
    depends_on: [api]

  postgres:
    image: postgres:16-alpine
    volumes:
      - pg_data:/var/lib/postgresql/data
    environment:
      POSTGRES_DB: rag_kb
      POSTGRES_USER: rag_user
      POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}

  redis:
    image: redis:7-alpine
    volumes: [redis_data:/data]
    command: redis-server --appendonly yes --maxmemory 512mb

  qdrant:
    image: qdrant/qdrant:latest
    ports: ["6333:6333"]
    volumes: [qdrant_data:/qdrant/storage]

## 7.2 可观测性体系

生产环境必须具备完整的Metrics、Logs、Traces三支柱：

| 支柱 | 工具 | 采集方式 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| Metrics | Prometheus + Grafana | FastAPI prometheus_client中间件 | QPS、Latency P99、Error Rate、GPU利用率 |
| Logs | Loki + Grafana | Python structlog JSON格式 | 检索链路日志、错误堆栈、慢查询 |
| Traces | Jaeger / OpenTelemetry | FastAPI opentelemetry-instrumentation | 请求全链路追踪、跨服务调用 |
| Alerts | Alertmanager | Prometheus规则触发 | P99延迟>2s、错误率>1%、磁盘>80%、Qdrant不可用 |

## 7.3 性能基准

单文档解析（10页PDF）：< 3秒

Embedding生成（512 tokens）：< 200ms（本地GPU）

检索响应（含Rerank）：P99 < 1.5秒

LLM生成（4K tokens）：P99 < 3秒

并发支持：100并发用户，系统CPU < 70%

# 第八部分：评估与监控体系

## 8.1 检索质量评估

建立持续的检索质量评估机制，使用RAGAS框架进行自动化评测：

# 评估指标
1. Context Precision: 检索到的chunks中有多少是相关的
2. Context Recall: 相关chunks中有多少被检索到了
3. Context Relevance: 检索结果与用户问题的相关性
4. Faithfulness: 答案是否严格基于检索内容（无幻觉）
5. Answer Relevance: 答案是否真正回答了问题
6. Mean Reciprocal Rank (MRR): 第一个相关chunk的排名倒数
7. Hit Rate @ k: 正确答案是否在前k个chunk中

【评估数据集构建】

人工标注：从真实用户问题中抽取500+条，标注标准答案和期望检索的文档

自动扩充：使用LLM基于已有文档生成 synthetic QA pairs

定期重评：每月运行一次全量评估，追踪指标趋势

## 8.2 A/B测试框架

新策略上线前必须通过A/B测试验证：

流量切分：按user_id哈希分桶，5%流量进入实验组

指标对比：实验组 vs 对照组的Faithfulness、Answer Relevance、Latency

回滚机制：实验组指标下降>5%自动回滚

## 8.3 用户反馈闭环

👍/👎 按钮：用户对每条回答进行反馈

反馈归因：记录反馈时关联的request_id，可追溯到具体的检索结果和Prompt

自动修复：负面反馈>阈值时，自动触发该问题的重新评估和知识库优化

# 第九部分：项目排期与里程碑

项目采用敏捷开发模式，分四个迭代周期，每个周期2周。

| 迭代 | 周期 | 核心交付 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Week 1-2 | 基础架构搭建 | Docker Compose可运行，API健康检查通过，PostgreSQL+Redis+Qdrant连通 |
| Sprint 2 | Week 3-4 | 文档解析与分块 | 支持PDF/DOCX/MD解析，Recursive分块入库，Embedding生成 |
| Sprint 3 | Week 5-6 | 检索与问答 | Hybrid Search + Rerank实现，LLM接入，流式回答 |
| Sprint 4 | Week 7-8 | 权限、审计、前端 | RBAC完整链路，审计日志，Next.js前端，可上线 |

【每日站会】

时间：每天上午10:00，15分钟

内容：昨日完成、今日计划、阻塞问题

工具：Notion看板 + GitHub Issues

【代码提交规范】

Commit Message遵循Conventional Commits规范

每个PR必须通过CI检查（lint + test + type-check）

代码审查：至少1人Approve后方可合并

⚠️ 所有Git操作由开发者手动完成，Claude Code不执行任何git命令

# 第十部分：给Claude Code的完整对话指令

以下是将本规划书发送给Claude Code时使用的完整对话指令。请直接复制以下内容，在Claude Code中新建对话后粘贴发送。

【复制以下内容】

═══════════════════════════════════════════════════════════════
🎯 项目目标
═══════════════════════════════════════════════════════════════

请帮我构建一个企业级的知识库RAG系统，不是Demo，是可以直接上线的生产级系统。
系统需要整合我的期末课程资料（PDF、DOCX、PPT、Markdown等），提供精准的检索问答服务。

═══════════════════════════════════════════════════════════════
⚠️ 绝对约束（必须遵守）
═══════════════════════════════════════════════════════════════

1. 【Git操作完全隔离】Claude Code 禁止执行任何 git 命令：
   - 禁止：git init / git add / git commit / git push / git pull / git clone
   - 禁止：创建 .gitignore、修改 Git 配置、设置 Git 用户名/邮箱
   - 禁止：通过任何间接方式（脚本、子进程、API调用）执行Git操作
   - 所有代码文件的创建、修改、保存由你完成，但Git提交必须由我（人类开发者）手动完成
   - Git仓库的创建人、提交人、作者信息必须只有我，不得出现任何AI/Agent/Claude相关信息

2. 【代码质量】生产级标准：
   - 完整的类型注解（Python typing）
   - 全面的错误处理（try-except + 自定义异常类）
   - 详细的docstring和注释
   - 单元测试覆盖率>=70%
   - 符合PEP 8规范

3. 【安全规范】：
   - 密码必须bcrypt哈希，禁止明文存储
   - SQL必须参数化，禁止字符串拼接
   - 所有用户输入必须校验和转义
   - JWT Secret必须来自环境变量，禁止硬编码
   - 审计日志必须记录完整操作链路

═══════════════════════════════════════════════════════════════
📁 项目结构要求
═══════════════════════════════════════════════════════════════

rag-kb-system/
├── backend/
│   ├── app/
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── main.py              # FastAPI入口
│   │   ├── config.py            # Pydantic Settings配置
│   │   ├── api/v1/
│   │   │   ├── auth.py          # 认证路由
│   │   │   ├── documents.py     # 文档管理路由
│   │   │   ├── search.py        # 检索问答路由
│   │   │   ├── admin.py         # 管理后台路由
│   │   │   └── audit.py         # 审计日志路由
│   │   ├── core/
│   │   │   ├── parsers/         # 文档解析器
│   │   │   ├── chunking/        # 分块引擎
│   │   │   ├── retrieval/       # 检索引擎
│   │   │   ├── llm/             # LLM抽象层
│   │   │   └── security/        # 安全模块
│   │   ├── models/              # SQLAlchemy模型
│   │   ├── schemas/             # Pydantic模型
│   │   ├── services/            # 业务逻辑层
│   │   ├── celery_app.py
│   │   └── tasks/
│   ├── alembic/
│   ├── tests/
│   ├── Dockerfile
│   ├── requirements.txt
│   └── .env.example
├── frontend/
│   ├── app/                     # Next.js App Router
│   ├── components/
│   ├── lib/
│   ├── hooks/
│   ├── types/
│   ├── package.json
│   └── Dockerfile
├── docker-compose.yml
├── docker-compose.prod.yml
├── nginx.conf
├── Makefile
├── README.md
└── .env.example

═══════════════════════════════════════════════════════════════
🔧 技术栈（严格遵循）
═══════════════════════════════════════════════════════════════

后端：
- FastAPI (>=0.115) + SQLAlchemy 2.0 + Alembic
- Celery + Redis (任务队列)
- Qdrant (向量数据库)
- PostgreSQL 16 (关系数据库)
- BAAI/bge-m3 (Embedding模型，本地部署)
- BAAI/bge-reranker-v2-m3 (重排序模型，本地部署)

LLM配置：
- Provider: Anthropic兼容端点
- Base URL: https://api.xiaomimimo.com/anthropic
- Model: mimo-v2-pro
- 封装统一接口，支持流式输出

前端：
- Next.js 15 + TypeScript + Tailwind CSS
- shadcn/ui + Zustand

═══════════════════════════════════════════════════════════════
📋 开发顺序（按此顺序实现）
═══════════════════════════════════════════════════════════════

Phase 1: 基础架构
1. 创建项目目录结构
2. 配置Docker Compose（PostgreSQL + Redis + Qdrant）
3. 配置Pydantic Settings（.env加载）
4. 配置SQLAlchemy模型和Alembic迁移
5. 配置Celery异步任务
6. 编写基础异常类和中间件

Phase 2: 认证与权限
1. 用户模型（注册/登录/角色）
2. JWT认证中间件
3. Casbin RBAC权限模型
4. 审计日志装饰器

Phase 3: 文档管理
1. 文档上传API（支持PDF/DOCX/MD/TXT）
2. 文档解析器（pymupdf + python-docx）
3. 异步处理任务（Celery）
4. 文档列表/删除/更新API

Phase 4: 检索与问答
1. Embedding服务（BAAI/bge-m3本地加载）
2. 分块引擎（Recursive + MarkdownHeader）
3. Qdrant向量入库（带权限payload）
4. Hybrid Search（Dense + BM25 + RRF）
5. Reranker（BAAI/bge-reranker-v2-m3）
6. LLM问答接口（流式输出 + 引用标记）

Phase 5: 前端与管理
1. Next.js项目初始化
2. 登录/注册页面
3. 文档上传与管理页面
4. 问答聊天界面（支持Markdown渲染 + 引用来源）
5. 管理后台（用户管理、审计日志查看）

Phase 6: 测试与文档
1. 单元测试（pytest + pytest-asyncio）
2. API集成测试
3. README文档
4. 部署文档

═══════════════════════════════════════════════════════════════
📝 编码规范
═══════════════════════════════════════════════════════════════

1. 所有Python代码必须有类型注解
2. 所有函数必须有docstring（Google风格）
3. 异步函数统一使用async/await
4. 数据库操作使用SQLAlchemy 2.0新语法（select()而非query()）
5. API响应统一格式：{"code": 0, "message": "", "data": {}}
6. 错误码规范：
   - 0: 成功
   - 4000-4999: 客户端错误（参数错误、权限不足等）
   - 5000-5999: 服务端错误（数据库异常、LLM超时等）

═══════════════════════════════════════════════════════════════
🚀 现在开始
═══════════════════════════════════════════════════════════════

请从Phase 1开始，按顺序实现。每完成一个Phase，我会review代码并手动git commit。
如果某个Phase内容过多，可以分多次对话完成，但请保持代码的连贯性。

首先，请创建完整的项目目录结构和Phase 1的所有基础配置文件。